**02.04.2019 г. № 26**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**ЛУГОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Луговского муницИпального образования на период 2020-2022 г.г.»**

В целях увеличения степени надежности работы жилищно-коммунального комплекса, повышения эффективности деятельности организаций жилищно- коммунального хозяйства и ресурсосбережения, а также создания условий для развития инфраструктуры Луговского городского поселения, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Луговского муниципального образования, администрация Луговского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить план мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Луговского муниципального образования на период 2020-2022 г.г. (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам Токарчук Н.Н.

Глава Луговского

городского поселения

А.В.Ушаков

Приложение

к постановлению

№ 26 от 02.04.2019 года

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАН мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Луговского муниципального образования на период 2020 - 2022 г.г.** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/ВЦП, в рамках которых планируется реализация мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | Наименование целевого показателя, ед. изм. | Значение целевого показателя | | | |
| Предусмотрено /Потребность | Источники финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 (оценка) | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Муниципальное образование Луговское** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт котельной № 14 "Баня" п. Луговский с заменой котельного, котельно-вспомогательного и электрического оборудования | 2020 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 6 720,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 219 | 197,3 | 197,3 | 197,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии, кВт/Гкал | 41,88 | 38,15 | 38,15 | 38,15 |
| средства РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт котельной № 13 "Центральная" п. Луговский с заменой котельного, котельно-вспомогательного и электрического оборудования и капитальным ремонтом здания котельной | 2021 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 0,0 | 12 000,0 | 0,0 | Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | 218,1 | 218,1 | 197,3 | 197,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение удельного расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии, кВт/Гкал | 44,25 | 44,25 | 40,52 | 40,52 |
| средства РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Замена сетей тепловодоснабжения п. Луговский | 2020-2022 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 3 388,6 | 388,6 | 8 488,6 | Снижение количества перерывов в теплоснабжении, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на сетях ед./км | 0,38 | 0,37 | 0,37 | 0,36 |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 3 000,0 | 0,0 | 8 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Снижение величины потерь тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/год | 4 319,7 | 4 180,7 | 4 180,4 | 3 820,1 |
| средства РСО | 388,6 | 388,6 | 388,6 |
| 4 | Капитальный ремонт расширительного бака котельной № 14 "Баня" п. Луговский | 2022 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 0,0 | 0,0 | 814,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Капитальный ремонт расширительного бака котельной № 13 "Центральная" п. Луговский | 2022 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 0,0 | 0,0 | 814,0 | Обеспечение надежности теплоснабжения |  |  |  |  |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 0,0 | 0,0 | 814,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Замена глубинного насоса ЭЦВ - 6-16-110 на водозаборе п. Луговский | 2020 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 92,0 | 0,0 | 0,0 | Обеспечение надежности водоснабжения |  |  |  |  |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 92,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Замена глубинного насоса ЭЦВ - 6-16-80 на водозаборе котельной № 14 "Баня" | 2022 | Программа Иркутской области по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности | ПОТРЕБНОСТЬ | Всего | 0,0 | 0,0 | 89,0 | Обеспечение надежности водоснабжения |  |  |  |  |
| из неё: | | | |
| недостающие средства | 0,0 | 0,0 | 89,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства РСО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **ИТОГО по Луговскому муниципальному образованию** | | | | **ПОТРЕБНОСТЬ** | **Всего** | **10 200,6** | **12 388,6** | **10 205,6** |  |  |  |  |  |
| **из неё:** | | | |
| **недостающие средства** | **9 812,0** | **12 000,0** | **9 817,0** |
| **областной бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **местный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **средства РСО** | **388,6** | **388,6** | **388,6** |