**02.04.2019 г. № 27**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН**

**ЛУГОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ по ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ЛУГОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА на 2019-2024 г.г.»**

 В соответствии с Распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 25.12.2018 г. № 439-мр «О разделении систем теплоснабжения поселений, городских округов Иркутской области на высоконадежные, надежные, малонадежные и ненадежные», руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Луговского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.Утвердить план мероприятий по повышению надежности систем теплоснабжения по Луговскому муниципальному образованию Мамско-Чуйского района на 2019-2024 г.г. (Приложение 1).

2.Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста по жилищно-коммунальному хозяйству и социальным вопросам Токарчук Н.Н.

Глава Луговского городского поселения

А.В.Ушаков

Приложение № 1

к Постановлению № 27 от 02.04.2019 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПО ЛУГОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ МАМСКО**-**ЧУЙСКОГО РАЙОНА НА 2019-2024 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия по обеспечению надежности систем теплоснабжения** | **Срок исполнения мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. руб., всего** | **Объем средств софинансирования за счет средств субсидии из областного бюджета****тыс. руб.** | **Объем средств софинансирования за счет средств местного бюджета****тыс. руб.** |
|
| 1. | Приобретение, доставка и установка дизельной электростанции АД-250 на котельной № 13 "Центральная" п. Луговский | 2019 г. | 1 700,00 | 1 662,6 | 37,4 |
|
|
|
| 2. | Капитальный ремонт котельной № 13 "Центральная" п. Луговский с заменой котельного, котельно-вспомогательного и электрического оборудования и капитальным ремонтом здания котельной | 2021 г. | 12 000,00 | 11 736,0 | 264,0 |
|
|
|
| 3. | Капитальный ремонт котельной №14 "Баня" с заменой котельного, котельно-вспомогательного и электрического оборудования  | 2020 | 6 720,00 | 6 572,16 | 147,84 |
| 4. | Проведение проектно-изыскательских работ и строительство резервного водозабора | 2019-2024 г.г. | 20 000,00 | 19 560,0 | 440,0 |
|
| 5. | Реконструкция тепловых сетей с проведением капитального ремонта тепловых камер и устройством перемычек для обеспечения резервирования источников тепловой энергии | 2019-2024 г.г. | 24 500,00 | 23 961,0 | 539,0 |
|
|
|  | ВСЕГО : |  | 64 920,0 | 63 491,76 | 1 428,24 |